## Slide 1
岗位流程介绍ppt模板
汇报人：XXX
时 间：XXX

## Slide 2
PART ONE 项目管理简介
01/
PART TWO 项目经理技能
02/
PART THREE 项目管理流程
03/
目录
CONTENT

## Slide 3
PART ONE 项目管理简介
点击此处添加文本信息。
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字，1.3倍字间距。
1

## Slide 4
什么是项目？
项目是为了提供一个独特的产品或服务而暂时承担的任务。
项目的特征是临时性和唯一性。
目标导向
合作完成相关活动
限定的期限
一定程度上的唯一性

## Slide 5
什么是成功的项目？
(时间，计划表)
(质量，目的，需求)
(人力，资金)
目标
时间
质量
成本
项目成功的定义-三要素
  按时完成
  质量符合预期要求
  高效率

## Slide 6
什么是项目管理？
项目管理就是对有关项目活动的知识、技能、工具和技术的运用，以达到项目需求。
通过运用一定的知识、技能、工具和技术等使具体项目能够在计划时间内按照实际需求，高质量、高效率的完成项目内容。
  项目管理是集成的努力和活动。如果某一活动失败，这一部分通常会影响其他的部分；
  这些交互作用常常在项目目标之间取得平衡，一部分绩效的提高可能需要牺牲另一部分绩效为代价；
  成功的项目管理，需要主动地管理这些交互的活动，以提高整个项目的绩效；
  项目管理通过使用启动、计划、实施、控制、收尾等过程完成；

## Slide 7
实际项目管理中的挑战
领导对项目的重视程度
组织结构
项目经理的授权（人力、金钱……）
责、权、利的平衡
实施与控制
工作绩效的评估
沟通、沟通、沟通

## Slide 8
PART ONE 项目经理技能
点击此处添加文本信息。
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字，1.3倍字间距。
2

## Slide 9
项目经理
负责实现项目目标的个人
  The PM is the person responsible for accomplishing the project objectives。
管理一个项目包括
  识别要求
1
  确定清晰而能实现的目标
2
  平衡质量、范围、时间和成本四方面互不相让的要求
3
  使具体任务、计划和方法适用于各个项目干系人不同的需求与期望
4

## Slide 10
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第五季度 | 第六季度
销售额 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
组织精干的项目管理班子
及时决策
如实向上级反映情况
履行合同义务，监督合同执行
确保项目目标实现，保证业主满意
制定阶段性目标和总体控制计划
职 责
能力要求
项目经理职责与能力
领导力
号召力
人员开发能力
交流能力
处理矛盾冲突的能力
性格要求
解决问题的能力

## Slide 11
项目经理职责与能力
领悟能力，弄清上司希望你做什么；
分析判断能力，有助于管理者把握全局；
计划能力, 有计划执行更有力；
写作能力，擅长撰写计划、总结、调研分析之类的文档；
指挥能力，包括工作的分配、协调、应急事件处理能力；
授权能力；
检查纠偏能力。
【优秀中层必备的7大能力】

## Slide 12
PART ONE 项目管理流程
点击此处添加文本信息。
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文10号字，1.3倍字间距。
3

## Slide 13
项目基本流程
启动 明确人员 组织
制定项目实施计划
明确项目管理计划
指导和管理项目执行
监控项目工作
整体变更控制
项目收尾
合同签订
需求阐述
合同收尾
审核确认
项目基本流程

## Slide 14
项目基本流程
启动-制定项目章程并确定初步范围
计划-制定项目管理计划
执行-制导和管理项目的执行活动
监控-监控项目执行并进行整体变更控制
收尾-项目收尾和结束
启动
计划
实施
收尾
监控

## Slide 15
启动
计划
实施
收尾
监控
明确项目的需求
确定项目的目标
定义项目干系人的期望值
描述基本的项目范围
选择基本的项目组成员
明确项目经理
确认需要交付的文档
由管理层、班委会、项目经理确认
项目基本流程

## Slide 16
与客户方沟通协商，明确项目需求和所需资源等
挑选项目组成员，得到项目组的支持
在项目实施过程中不断了解客户需求
在项目计划过程中领导和指导项目组成员
保证与项目相关人的沟通并汇报项目进程
监控项目的进程，保证项目按时间计划执行
项目管理流程—启动
项目经理的责任

## Slide 17
项目管理流程—启动
项目成员的责任
参与项目计划的制定
服从项目经理的智慧，执行计划分配的任务
配合其他小组成员的工作
保持与项目经理的沟通

## Slide 18
项目管理流程—启动
项目启动阶段TOP3
启动阶段的三个关键点：
与客户、高层间的沟通，明确需求并获得相关支持
明确项目需求和目标
开会讨论，明确团队及执行相关要求
1. 需求不明确及需求沟通不够
2. 项目组成员选择
3. 为促成项目，过于乐观地分析项目可行性
启动阶段常见问题：

## Slide 19
启动
计划
实施
收尾
监控
项目管理流程—计划
在质量，时间和资源中取得平衡，从而进一步明确范围
具体工作任务和执行次序
具体阶段及时间进度表
风险分析
管理计划（时间、范围、风险、沟通等）
得到相应的项目干系人批准的项目计划

## Slide 20
项目管理流程—计划
文档 ： 填写项目统计表 项目基本信息表 项目进程表
工具 ： 甘特图 里程碑图 网络图 思维导图
工作任务分解
任务工期估算
时间进度安排
风险与沟通计划
项目整体计划
计划阶段主要任务
任务分配计划
时间进度计划
风险与沟通计划
计划阶段主要成果
计划阶段

## Slide 21
项目管理流程—计划
工作任务分解
分解的原则：
  完全穷尽，彼此独立
最小颗粒的特征：
  一个清晰的任务完成
  一个清晰的责任人
  能够估算工期和工作量
“大事化小”分解到可预测、可管理的单个小任务。
分解的方法：
  自上而下，头脑风暴
表达的形式：
  图形式 目录式

## Slide 22
项目管理流程—计划
进度计划
根据项目任务的执行排序、时间计划及所需资源等进行分析，制定计划
进度制定的主要工具：
  甘特图
  里程碑计划
  网络图

## Slide 23
项目管理流程—计划
风险计划
根据项目任务的执行排序、时间计划及所需资源等进行分析，制定计划。
风险计划要点：
识别风险
评估风险等级
明确风险响应计划
假设所列计划中有可能出现的风险
分析任务执行中哪里会出现问题？
与项目组成员一同头脑风暴
回顾以往项目中曾出现的问题

## Slide 24
项目管理流程—计划
沟通计划
根据项目任务的执行排序、时间计划及所需资源等进行分析，制定计划。
四个适当：
在适当的时间将适当的信息通过适当的渠道传达给适当的人，并确保相关人的正确理解
三大原则：
及时 准确 信息恰到好处
利益干系人 | 所属信息 | 频率 | 方法 | 责任人
高层主管 | 成本、进度、质量控制、测试 | 每月 | 报告会议 | 项目经理

## Slide 25
项目管理流程—计划
项目计划阶段TOP3
计划阶段的三个关键点：
明确项目范围和具体任务
全面的风险认识
各关键人员的识别与沟通计划
1.对工作任务的分解不充分
2.风险意识不强及没有沟通计划
3.计划通常由个人制定，项目组没有达成共识
计划阶段常见问题：

## Slide 26
启动
计划
实施
收尾
监控
项目管理流程—实施
保证执行计划所需的资源
领导团队
和团队成员开会
识别并解决问题
化解冲突
与项目干系人沟通

## Slide 27
项目管理流程—实施
客 户
高 层
主 管
项目沟通
项目沟通要点：
  项目组成员对目标达成共识
  项目沟通计划、规章
  相互尊重
  主动倾听

## Slide 28
四个主要沟通需求：
职责 授权 协调 状态
会议：
  项目讨论会
  成员进度汇报
  项目例会
  及时、公开、恰到好处
项目组内的沟通
谁，为什么需要信息？
他们需要什么类型的信息？何
种详尽程度？频率？
当你和高层及客户沟通时，你
的目标是什么？采用什么样的
方法来完成沟通？
与高层、客户的沟通
项目管理流程—实施

## Slide 29
项目管理流程—实施
有效沟通的关键要素
会前
事先明确为什么开会，以及预期要取得什么效果
考虑是否可以取消会议
确定需要参加的最少人数
确认会议室
会前和关键与会者就会议议题及持续时间进行沟通
会中
做好准备，按时开始，并首先说明会议的目的和议题议程
每位与会者都有发言机会
对会议内容进行口头总结
会后
会后发布会议纪要给每位参会者
会议必须产生明确的决定
所有决定必须立即付诸行动

## Slide 30
启动
计划
实施
收尾
监控
项目管理流程—监控
识别计划的偏离
采取矫正措施以使实际进展与计划保持一致
接受和评估来自项目干系人的项目变更请求
必要时重新调整项目活动
必要时调整资源水平
得到授权者批准后，变更项目范围、调整项目目标
监控项目进展，把控项目实施进程

## Slide 31
01
02
03
04
项目管理流程—监控
高风险任务
项目进度
资源和费用
人员表现

## Slide 32
项目管理流程—监控
监控的方法和工具
应用项目进度计划表
着急会议
观察/检查
跟踪行动计划
定期反馈及报告
监控过程中发现进度延误怎么办？
现有的人投入更多的时间（加班）
换工作效率更好的人员去做
改进工作方法和工具，提高效率
缩小项目范围或降低活动质量要求

## Slide 33
项目管理流程—监控
变更请求
讨论分析
变更执行
变更执行
最终成果
M
M
修改后成果
验证和确认
变更的源头：
变更管理
客户方 ：不断变化的想法与欲望
项目团队：成员技能与团队冲突
项目优先级：市场变化 资源变化 其他项目

## Slide 34
项目管理流程—监控
项目实施阶段TOP3
实施与监控阶段的三个关键点：
根据沟通计划，与项目干系人进行良好的沟通
严格监控进度，及时协调解决问题
重点跟踪监控高风险任务，并采取有效的防范措施
1.需求变更管理不善，导致变更频繁，项目组运作混乱
2.跨部门项目组成员的绩效考核与激励机制不完善
3.项目组的沟通和跨部门协作难度比较大
实施与监控阶段常见问题：

## Slide 35
启动
计划
实施
收尾
监控
项目管理流程—收尾
评估与验收
文档归档
项目总结
领导审核并确认

## Slide 36
项目管理流程—收尾
项目结束
1、财务
评估投资回报率，评估实际费用与计划费用
2、时间
与计划的一致性
7、项目控制
项目的控制是否为任务重大改进提供了基础
6、项目计划
计划流程的费用评估及适当的管理技术的使用
5、环境
环境因素对项目活动的影响
4、人力资源
团队精神，激励，态度调查
3、质量
项目输出的表现水平，客户对质量的感受

## Slide 37
项目管理流程—收尾
项目总结
文档归档
项目总结表（项目总结、问题与收获、贡献度）
步骤 | 归档文档
启动 | 方案 合同 项目基本信息表
计划 | 阶段时间安排 项目综合计划等
实施 监控 | 项目会议纪要、变更说明、审核记录、阶段性报告、相关文献等
收尾 | 项目结果文档、项目评审验收报告、项目总结报告、项目交付的其他文档

## Slide 38
项目管理流程—收尾
项目收尾阶段TOP3
项目收尾阶段的三个关键点：
顺利完成项目评估和验收
项目总结，经验总结
完整的项目信息归档
1.经验、教训的总结不够
2.项目组成员对网站的重要性认识不足
3.项目的移交
实施与监控阶段常见问题：

## Slide 39
项目管理流程—收尾
启动
计划
实施
收尾
监控
需求与目标
范围与成果
明确组成员
工作分解
进度计划
沟通计划
资源调配
领导团队
沟通解决
进展把控
项目变更
审核确认
评估验收
项目总结
文档归档

## Slide 40
谢谢大家观看
汇报人：XXX
时 间：XXX